# ÜRÜN ÖNERME SİSTEMİ - ENTEGRASYON PLANI

Hybrid Recommendation System (Birlikte Satılan + Benzer Ürünler)

Tarih: Nisan 2026

## 1. Genel Bakış

Bu sistem, POS satış ekranında kasiyere iki kaynaktan ürün önerileri sunar:

- Satış Verisi Tabanlı: Geçmiş satışlardan "Birlikte Satılan Ürünler"

- Küratörlü Veriler: Yöneticiler tarafından "Benzer/Alternatif Ürünler"

## 2. Sistem Mimarisi

## 2.1 Yeni Veritabanı Tablosu

ProductRelationship Tablosu:

- id: String (UUID)

- sourceProductId: String (ana ürün)

- targetProductId: String (ilişkili ürün)

- relationType: Enum (SIMILAR, ALTERNATIVE, COMPLEMENTARY)

- weight: Integer (1-10)

- isActive: Boolean

## 2.2 Önerme Akışı

1. Kasiyer ürün sepete ekler

2. Frontend: GET /api/v1/recommendations/hybrid?productIds=X,Y,Z

3. Backend: İki sorguyu çalıştır - Satış verisi + Benzer ürünler

4. Weighted score ile sırala, cache'e koy

5. Top 6 ürünü döndür

## 3. Backend Implementasyon

Dosyalar:

- ProductRelationship.java (Entity)

- ProductRelationshipRepository.java

- RecommendationService.java (Interface + Impl)

- RecommendationController.java (Interface + Impl)

## 4. Frontend Implementasyon

Dosyalar:

- recommendation_service.dart

- POS Provider'ı güncelle (recommendations state + method)

- recommendation_panel.dart (Widget)

- CartPanel'e entegre et

## 5. Yönetici Paneli

ProductRelationshipManagementScreen:

- Ürün seç

- Benzer ürünler ekle

- Relation type seç (Similar/Alternative/Complementary)

- Weight ayarla (1-10)

- Kaydet

## 6. Uygulama Sırası (11 Gün)

- Gün 1-2: Database - ProductRelationship tablosu & migration

- Gün 3-4: Backend Entity & Repository

- Gün 5: Backend Service (Hybrid logic + caching)

- Gün 6: Backend Controller

- Gün 7-8: Flutter Service + Provider + Widget

- Gün 9-10: Admin Panel UI

- Gün 11: Test & Debug

## 7. Performance Optimizasyonları

- Redis Cache: 30 dakika TTL

- DB Indexing: sale_id, variant_id, product_id

- Lazy Loading: Async yükleme

- Limit: Max 6 ürün

## 8. Başarı Kriterleri

- API response < 200ms

- Öneriler relevance > %70

- Sepete ekleme oranı > %20

- Hata oranı < %1

Hazırlayan: Claude Code | Tarih: 09.04.2026