POS Microservices

Production Öncesi Kontrol Listesi

# 📋 Yönetici Özeti

- TOpenException Standardizasyonu: ✅ %100 Tamamlandı

- 29 Controller Exception Handling: ✅ Aktif

- Production'a Gitmeden Önce: ⚠️ 5 Başlık Gerekli

## Proje Durumu

| Başlık | Durum | İlerleme |
| --- | --- | --- |
| Exception Handling | ✅ Tamamlandı | 100% |
| Error Codes | ✅ Tamamlandı | 100% |
| Method Implementations | ⚠️ Kısmi | 85% |
| Error Message Table | ❌ Başlanmadı | 0% |
| Testing | ❌ Başlanmadı | 0% |

# 1️⃣ Eksik Method Implementasyonları

Aşağıdaki 9 controller'da boş method body'ler var:

### Etkilenen Dosyalar:

- AccountTransactionControllerImpl.java (1 empty method)

- CrossReferenceControllerImpl.java (2 empty try blocks)

- OemNumberControllerImpl.java (2 empty try blocks)

- StockReportControllerImpl.java (4 empty try blocks)

- UnitControllerImpl.java (2 empty try blocks)

- VehicleCompatibilityControllerImpl.java (3 empty try blocks)

- VehicleControllerImpl.java (5 empty try blocks)

### Ne Yapılacak:

- Her empty try block'a uygun return statement ekle

- Service method'larını çağır ve response döndür

- Unit test yaz ve integration test'te doğrula

# 2️⃣ Hata Mesajları Tablosu

50+ işlem özgü hata kodu için Türkçe/İngilizce açıklamalar gerekli

### Dosya Yeri:

- core/src/main/resources/error-messages.properties

### Format Örneği:

1300.message = TR: Marka listesi hatası | EN: Brand list error

### Gerekli Kodlar:

- Brand (1300-1309): 10 kod

- Customer (1400-1409): 10 kod

- Product (1500-1509): 10 kod

- Sale (1600-1609): 10 kod

- Purchase (1700-1709): 10 kod

- + Diğer 15+ entity türü

# 3️⃣ Testing Gereksinimleri

### Unit Tests (Per Controller):

- Her CRUD işlemi için test case

- Exception handling test

- Error code mapping validation

### Integration Tests:

- End-to-end API flow

- Database transaction isolation

- Multi-tenancy validation

### Expected Coverage:

- Controller layer: %80+ coverage

- Exception handling: 100% coverage

- Service layer: %85+ coverage

# 4️⃣ Dokumentasyon Gereksinimleri

### API Documentation:

- Swagger/OpenAPI annotations

- Request/response examples

- Error response documentation

### Exception Handling Guide:

- TOpenException kullanımı

- Error code reference

- Best practices

### Architecture Documentation:

- Exception hierarchy diagram

- Error handling flow

- Multi-tenancy implementation

# 5️⃣ Code Quality Kontrol Listesi

| Kontrol | Durum | Tahmini |
| --- | --- | --- |
| Syntax Validation | ✅ | 1 saat |
| Code Style (Checkstyle) | ⚠️ | 2 saat |
| Static Analysis (SonarQube) | ⚠️ | 3 saat |
| Build Verification | ⚠️ | 1 saat |
| Dependency Check | ✅ | 30 min |

# 6️⃣ Production Öncesi Denetim Listesi

## Hafta 1: Implementasyon

- Tüm empty method body'leri implemente et

- error-messages.properties tablosunu oluştur

- Build verification'u tamamla

## Hafta 2: Testing

- Unit tests yaz (29 controller)

- Integration tests yaz

- Coverage raporunu oluştur

## Hafta 3: Dokumentasyon & QA

- API documentation'ı tamamla

- Exception handling guide'ını yaz

- Final QA ve sign-off

# 📅 Tahmini Timeline

Toplam: 3 Hafta (15 iş günü)

| Görev | Süre | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Method Implementation | 5 gün | Haftasonu |
| Error Messages | 2 gün | Salı-Çarşamba |
| Testing | 5 gün | Pazartesi-Cuma |
| Documentation | 2 gün | Salı-Çarşamba |
| TOTAL | 15 gün | 3 Hafta |

# 📝 Son Notlar

- Git repository tüm değişiklikleri içeriyor

- 29 controller'ın hepsi exception handling için hazır

- Tüm işlem özgü error code'ları tanımlandı

- Multi-tenancy isolation sağlanmış

- Stack trace logging uygulanmış